Arbejdsmiljøkoordinering

 Hvornår er det et krav?

 Hvis det er et krav, omfanget under udførelsen

**Vejledning**

Omfanget af arbejdsmiljøkoordinering afhænger af antal personer på byggepladsen samtidig. Her skelner lovgivningen mellem:

* Lille/mellemstor byggeplads: 2-10 personer samtidig
* Stor byggeplads: 11 personer eller derover samtidig.

Hvis krav om arbejdsmiljøkoordinering,

hvornår er der krav om PSS m.m.?

Arbejdsmiljøkoordinering

 Hvornår er det et krav?

 Hvis det er et krav, omfang

Version 3.0, dato: 26.01.2018. Banedanmark paradigme, Arbejdsmiljøsektionen (HR), sagsbehandler: BHVA

Piktogram beskrivelse

* Højest 10 personer på byggepladsen samtidig
* Der er ikke og forventes ikke at være særligt farligt arbejde.

CVR nr. 1

3

CVR nr. 2

1

**!**

* Planlæggende og forberedende arbejde

Bygge-plads

Medarbejder fra virksomhed 1

CVR nr. 1

3 personer fra virksomhed 1 på byggepladsen

CVR nr. 1

3

Krav om arbejdsmiljø-koordinering

Ikke krav om arbejdsmiljø-koordinering

Den enkelte virksomheds Arbejdsgiveransvar

* Højest 10 personer på byggepladsen samtidig
* Der er eller forventes at være særligt farligt arbejde.

CVR nr. 1

3

CVR nr. 2

1

* Planlæggende og forberedende arbejde
* Krav om Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Kun for det særlige farlige arbejde.
* On the site opstartsmøde med udgangspunkt i PSS.
* Sikkerhedsmøder, hvis byggeperioden er over 14 dage.

Ikke tilstede samtidig på byggepladsen

Tilstede samtidig på byggepladsen

Et projekt

Indlejret mandskab

CVR nr. 1

Under-entreprenør

CVR nr. 1

CVR nr. 2

Arbejdsmiljø-koordinator (AMK)

11 personer eller der over på byggepladsen samtidig

CVR nr. 1

7

CVR nr. 2

5

Der er krav om arbejdsmiljøkoordinering i fuldt omfang, fx PSS, opstarts- og sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger, fælles sikkerhedsforanstaltninger og grænsefladekoordinering.

Der er, eller forventes, at være særligt farligt arbejde.

Særligt farligt arbejde er defineret i Arbejdstil-synets bekendtgørelse nr. 117, bilag 1.

Der er ikke, og forventes ikke, at være særligt farligt arbejde

**!**

1

4

6) Flere projekter på samme byggeplads, 1 CVR nr.

CVR nr. 1

CVR nr. 1

CVR nr. 1

CVR nr. 1

Hvornår er der krav om arbejdsmiljøkoordinering?

1) Et projekt, flere CVR nr.

CVR nr. 1

CVR nr. 2

2) Et projekt, flere CVR nr.

CVR nr. 1

CVR nr. 2

8) Et projekt, hvor entreprenør gør brug af underentreprenør

CVR nr. 1

CVR nr. 2

7) Et projekt, hvor entreprenør gør brug af underentreprenør

CVR nr. 1

CVR nr. 2

3

5) Flere projekter på samme byggeplads, flere CVR nr.

CVR nr. 1

CVR nr. 1

CVR nr. 1

CVR nr. 2

3) Flere projekter på samme byggeplads, flere CVR nr.

CVR nr. 1

CVR nr. 2

CVR nr. 1

CVR nr. 1

10) Et projekt, entreprenør hyrer både underentreprenør og ”arme og ben” ind.

CVR nr. 1

CVR nr. 2

CVR nr. 1

9) Et projekt, hvor entreprenør indlejrer ”arme og ben”

2

4) Et projekt, 1 CVR nr.

CVR nr. 1